JY Group 개인정보 진단 실습 보고서

문서ID: JY-FINAL-2026-10 작성일: 2026-10-07 본문 확장: 2026-10-19 수행자: 김준영 (고객 역할과 컨설턴트 역할을 겸함. 실제 고객 인터뷰가 아님) 대상: 로컬 Zammad 1식 http://127.0.0.1:8080 (JY Retail / Service / Vendor 상담) 브랜치: docs/closeout-deliverables-02 기준 커밋: 949a0bd 이 보고서는 가상 실습 결과다. 실제 기업 감사, 인증, 법률 자문, 법정 통지가 아니다. 가이드 PDF를 이 보고서 대신 제출하지 않는다. 확인하지 않은 조항은 충족으로 쓰지 않는다.

원본 증적 PNG와 JSON, 토큰은 Git에 없다. 보관 위치는 C:\JY-Lab\private-evidence\다.

JY Group 개인정보 진단 실습 보고서	1

1. 표지 정보	2

2. 문서 통제표	2

3. 경영진 요약	2

4. 배경과 목적	3

5. 범위·제외·가정	3

6. 조직과 처리 관계	3

7. 환경과 버전	3

8. 방법론과 판정 규칙	4

9. 법령·ISMS-P·ISO·기술 참고	4

10. 데이터 흐름	5

11. 24개 Checks 결과	5

12. F-01 상세	9

13. F-02a 상세	11

14. F-02b 상세	13

15. F-03 상세	14

16. 위험평가	15

17. 개선 Actions	16

18. 재점검	16

19. 잔여위험·예외·미확인	16

20. 30/90일 계획	17

21. 수행 한계	17

22. 출처 색인	17

23. 증적 색인	18

24. Git/CI/Release 검증	18

1. 표지 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | JY그룹 개인정보 보호 컨설팅 실습 |
| 시스템 | 로컬 Zammad 1식 |
| 수행 기간 | 2026-10-06 시험. 문서는 2026-10-19까지 보완 |
| 버전 | 보완 초안. v1.0-final.1 태그는 없음 |
| 성격 | 가상 실습. 인증 발표가 아님 |

2. 문서 통제표

| 판 | 날짜 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 초안 | 2026-10-07 | 요약 7절 |
| 보완 | 2026-10-19 | 24절. 워크북 시트 수와 현재 브랜치를 반영 |

이 판은 main에 머지하기 전이다. main 35b7b85의 태그 v1.0-final은 옮기지 않는다.

3. 경영진 요약

상담 티켓에 이름, 이메일, 문의, 첨부가 남는 흐름을 로컬 Zammad 한 대로 점검했다. Checks 24행의 결과는 적합 8, 미흡 13, 미확인 2, 적용 제외 1이다.

바로 고친 항목은 종료 계정 S05의 비활성, 과다 권한 회수, 조직 공유 해제다. 재점검 R-01, R-02a, R-02b는 적합이다. 처음 발견한 Checks 미흡은 재점검 적합으로 덮지 않았다.

현재 위험은 F-01, F-02a, F-02b가 각 6점·계획이고, F-03이 9점·우선이다. 세션 회수, 후 T11의 대상·순서, S06·S03 후 시험, 직접 주소·첨부 거부, 완료 화면, 백업 잔존처럼 발생이 미확인인 잔여에는 점수를 넣지 않는다.

필요한 결정은 T12를 Scheduler 미리보기 1건 없이 삭제하지 않는 것이다. A-03은 2026-10-06 기한이 지났고 미완료다. 새 목표일과 다음 검토일은 2026-11-06이다. 담당은 S02이고 실행은 S01이다. 추가 작업시간과 자원 견적은 근거가 없어 적지 않는다. 보완통제는 T12와 로컬 사본을 증적으로 유지하는 것이다. 다음 보고일은 2026-11-06이다.

4. 배경과 목적

상담 시스템에서 목적 결정, 상담 수행, 유지보수 권한이 한 시스템에 모인다. 이번 실습의 목적은 그 범위에서 계정 회수, 최소권한, 파기 범위를 화면과 문서로 대조하는 것이다. 여러 서버로 범위를 넓히지 않았다.

5. 범위·제외·가정

포함: Retail의 상담 목적 결정, Service의 상담 수행, Vendor의 유지보수 권한. 시스템 1식.

제외: 결제, 배송, 마케팅, 백업 복구 실측, USB와 DLP, 웹 취약점 전수, 실제 메일 발송.

근거: 워크북 Scope, Checks A01 적합.

가정: 계정과 고객은 합성 자료다. 이메일은 .example.test만 사용한다. 수행자가 고객 역할과 컨설턴트 역할을 겸했다. 실제 고객 인터뷰는 없다.

6. 조직과 처리 관계

| 역할 | 계정 | 관계 |
| --- | --- | --- |
| S01 | admin@jy.example.test | 시스템 관리 |
| S02 | privacy@jy.example.test | 문서상 개인정보 보호 담당 |
| S03 | lead@service.example.test | 제한상담. Restricted 유지 |
| S04 | agent@service.example.test | 일반상담. 조치 후 General만 |
| S05 | former@service.example.test | 종료일 2026-09-14. 조치 후 Active=false |
| S06 | maint@vendor.example.test | 유지보수. 조치 후 그룹 없음 |

그룹은 JY-General과 JY-Restricted다. 조직 JY-Lab-Customers는 조치 후 공유가 '아니오'다. 과거 기록의 고객 수는 삭제 전 10명, C01 삭제 후 9명이다. 2026-10-20에 고객 수를 다시 실측하지 않았다.

7. 환경과 버전

자세한 관측일은 docs/environment.md에 있다.

| 항목 | 값 | 관측 |
| --- | --- | --- |
| Windows | Windows 11 Home, 버전 25H2, OS 빌드 26200.9711 | 2026-10-19 |
| Git | 2.54.0.windows.1 | 2026-10-08과 같음 |
| Python | 3.13.14 | 2026-10-08과 같음 |
| Docker Engine | 29.7.2 | 2026-10-08과 같음 |
| Compose | v5.5.1 | 2026-10-08과 같음 |
| Zammad compose commit | 27944f87aed91420242dfa97038ff96555d7cbe7 | 2026-10-08과 같음 |
| Zammad 이미지 | ghcr.io/zammad/zammad:7.1.3-0011 | 2026-10-08과 2026-10-14. 2026-10-19에는 엔진이 중지되어 다시 확인하지 않음 |
| 화면 버전 | 7.1.3-ed9434c4.docker | 2026-10-08 관리 영역 |
| 주소 | http://127.0.0.1:8080 | 한국어 UI |

docker compose down -v는 실행하지 않았다.

8. 방법론과 판정 규칙

판정은 적합, 미흡, 미확인, 적용 제외, 미실시다. 재점검이 적합이어도 처음의 Checks 미흡은 유지한다. 미확인과 적용 제외를 적합으로 올리지 않는다.

과거 v1 수집은 127.0.0.1:8080 GET만 사용하고 diff 서브커맨드가 없었다. 그때의 전후 비교는 동일 staff.csv, 동일 Zammad, 동일 직원 ID로 수동 검증했다. users-diff.json에는 S05 active True에서 False만 기록되어 있고, 그 파일은 private-evidence/after에만 둔다. 현재 도구는 v2의 collect, diff, verify다. v1 수동 비교와 v2 명령을 같은 절차로 적지 않는다. 자동화 전체 구현 완료로 쓰지 않는다.

tools/list_zammad.py는 http://127.0.0.1:8080과 http://localhost:8080만 허용한다. 프록시와 리다이렉트를 차단한다.

9. 법령·ISMS-P·ISO·기술 참고

| 출처 | 확인 범위 | 한계 |
| --- | --- | --- |
| 개인정보 보호법 제21445호 | 시행 2026-09-11. 공포 2026-03-10 | 머리글과 대조한 조문 |
| 시행령 제36671호 | 시행 2026-09-11. 공포 2026-09-10 | 대조 조문은 제30조 |
| 안전성 확보조치 기준 고시 제2026-9호 | 시행 2026-07-01. 제5조 제1항·제2항·제4항의 계정 회수와 최소권한 | 제4조, 제5조 제3항·제6항, 제6조는 미기입 |
| ISMS-P 인증기준 안내서(2023.11) | 2023-11-23 수정게시. 2.5.1 87쪽, 2.6.3 105쪽, 3.4.1 240쪽 | 인증심사가 아님. 2.5.6 정기 검토는 하지 않음 |
| ISO/IEC 27701:2025 | 2025-10-14 제2판. 공개 서지정보 | 본문 조항 미확인 |
| KISA 주통기 기술 상세가이드 | 2025-12-24 게시 | 이번 실습의 직접 기술 범위가 아님 |

Checks A02 증적ID는 S-L01~S-L07이고 판정은 적합이다. 적용 범위는 위 표대로 구분한다.

Controls에 넣은 항·호는 법 제29조, 영 제30조 제1항 제2호, 법 제26조 제4항·제5항, 법 제21조 제1항·제2항이다. 이 문장은 위반 확정이 아니다.

10. 데이터 흐름

상담 목적과 문의, 첨부, 이름은 티켓에 남는다. 화면 흐름은 docs/data-flow.pdf에 있다. 다운로드 사본은 관측했다. 백업 보존과 복구는 미확인이다. Checks A03은 적합이고, 그 적합을 백업 실측으로 확대하지 않는다.

핵심 티켓: F-01의 T02는 #52020이고 내부ID는 미확인이다. #52003(id 3)은 S04 정상업무의 다른 티켓이다. T11 시험본은 29번 52028이고 삭제되었다. T12는 14번 52014이고 유지한다. T15는 17번 52017이고 보존한다. 복제 번호는 tickets.csv의 id_note에 둔다. T03부터 T10, T13, T14의 actual_id 공란은 추측해서 채우지 않는다.

11. 24개 Checks 결과

적합: A01 A02 A03 A04 B01 C01 E02 F01

미흡: B02 B03 C02 C03 C04 D01 D02 D03 D04 E01 E03 F02 F04

미확인: B04 E04

적용 제외: F03

합계 24. 미실시 행은 없다.

워크북은 13시트다. 기본 11개에 Incident와 FinalReview가 있다. Checks E02의 증적ID는 E-F03-B01이다.

E-F03-B01. 공개 경로 evidence/sanitized/E-F03-B01.png. 관측 시각은 파일에 없다. F-03 삭제 전 화면. 완료 화면은 다시 보지 않았다.

초기 Checks 24행

이 표는 처음 판정이다. 재점검 적합으로 바꾸지 않는다.

| Check | 판정 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 적합 | 3조직 1시스템. 결제·배송·마케팅·백업 실측은 제외 |
| A02 | 적합 | 출처 S-L01~S-L07. 판·시행일·확인일 |
| A03 | 적합 | 논리 흐름은 docs/data-flow.pdf. 백업 실측은 아님 |
| A04 | 적합 | 문서상 보호 담당은 S02. 시스템 Admin은 S01 |
| B01 | 적합 | 상담 항목은 이름, 이메일, 문의, 첨부 |
| B02 | 미흡 | 초기 처리방침의 보유·위탁·권리 문구가 불충분 |
| B03 | 미흡 | 제3자 제공과 위탁의 구분이 빈약 |
| B04 | 미확인 | 권리 요청의 실제 접수·본인확인·회신 메일이 없음 |
| C01 | 적합 | 직원 6명. Admin은 S01 |
| C02 | 미흡 | 종료 계정 S05의 회수. 기존 세션은 미확인 |
| C03 | 미흡 | S04·S06의 제한상담 T11 열람 |
| C04 | 미흡 | 고객 조직 공유. 직접 주소 거부와는 별개 |
| D01 | 미흡 | 제공 자료에서 수탁 계약 문서 미확인. 연간 실적 아님 |
| D02 | 미흡 | S06 상시 권한. 한시 양식은 있고 운영은 미실시 |
| D03 | 미흡 | 로컬 사본 잔존. USB·DLP는 범위 밖 |
| D04 | 미흡 | 교육 1장은 있음. 서명과 출석은 없음 |
| E01 | 미흡 | 보유기간이 필요할 때까지로 모호. 기간 숫자는 만들지 않음 |
| E02 | 적합 | C01 본인 티켓 삭제 범위. 증적ID는 E-F03-B01 |
| E03 | 미흡 | T12 참조와 사본 잔존. 백업은 E04 |
| E04 | 미확인 | 백업 잔존과 복구는 미확인 |
| F01 | 적합 | 증적 추적. 원본은 Git 밖 |
| F02 | 미흡 | 사고 양식과 실제 신고를 구분. 이번 건의 72시간을 법정 기한으로 단정하지 않음 |
| F03 | 적용 제외 | 외부 AI 미연결 |
| F04 | 미흡 | F-01·F-02 재점검과 F-03 잔존을 구분. 잔존을 완료로 올리지 않음 |

현재 FinalReview 24행

현재 판정은 초기 판정과 같다. 담당과 기한은 2026-10-20에 정한 잔여 조건이다. B02와 B03은 미흡으로 두고, 이 표에서 새 기한을 만들지 않는다.

| Check | 현재 판정 | 담당 | 기한 | 근거와 한계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 적합 | S02 | 추가 기한 없음 | 범위 전제. 조항을 이 행에 새로 붙이지 않음 |
| A02 | 적합 | S02 | 추가 기한 없음 | S-L01~S-L07. 조문 재독은 아님 |
| A03 | 적합 | S02 | 추가 기한 없음 | 흐름도 있음. 백업 실측은 아님 |
| A04 | 적합 | S02 | 추가 기한 없음 | 문서상 S02, Admin S01. 실제 서명은 미확인 |
| B01 | 적합 | S02 | 추가 기한 없음 | 수집 항목 4개. 전부 동의로 쓰지 않음 |
| B02 | 미흡 | S02 | 이 표에서 새로 정하지 않음 | After 문안이 있어도 초기 미흡은 유지 |
| B03 | 미흡 | S02 | 이 표에서 새로 정하지 않음 | 제공과 위탁 구분 부족. 그룹사 명칭은 근거가 아님 |
| B04 | 미확인 | S02 | 2026-11-06 | JY-RR-2026-01은 모의 기록. 실제 발송은 없음 |
| C01 | 적합 | S01 | 추가 기한 없음 | 계정 6개. 인증심사는 아님 |
| C02 | 미흡 | 실행 S01, 기록 S02 | 즉시 2026-10-06 완료. 근본 2026-11-06 | 새 로그인 차단만 확인. 기존 세션은 미확인. 잔여 점수 없음 |
| C03 | 미흡 | 실행 S01, 기록 S02 | 즉시 2026-10-06 완료. 근본 2026-11-06 | 후 T11의 대상·순서와 S06·S03 후 시험은 미확인. 잔여 점수 없음 |
| C04 | 미흡 | 실행 S01, 기록 S02 | 즉시 2026-10-06 완료. 근본 2026-11-06 | 목록 숨김만 확인. 직접 주소와 첨부 거부는 미확인. 잔여 점수 없음 |
| D01 | 미흡 | S02 | 2026-11-06 | 제공 자료에서 계약 문서 미확인. 연간 실적은 아님 |
| D02 | 미흡 | 실행 S01, 기록 S02 | 2026-11-06 | 한시 양식은 있음. 운영 미실시. E-F02-B02는 조치 전 증적 |
| D03 | 미흡 | S02 | 2026-11-06 | jy-doc02-copy.txt 잔존. 화면 삭제로 PC 사본은 지워지지 않음 |
| D04 | 미흡 | S02 | 2026-11-06 | 교육 1쪽 PDF는 있음. 서명·출석·수료는 없음 |
| E01 | 미흡 | S02 | 2026-11-06 | 보유 판단이 모호. 기간 숫자는 만들지 않음 |
| E02 | 적합 | S01 | 추가 기한 없음 | 본인 티켓 삭제. 참조 잔존은 E03 |
| E03 | 미흡 | 담당 S02, 실행 S01 | 2026-10-06 경과. 새 목표 2026-11-06 | A-03 미완료. T12는 미리보기 없이 삭제하지 않음. 완료 화면은 다시 보지 않음 |
| E04 | 미확인 | S02 | 2026-11-06 | 백업 잔존·복구 미확인. 이 범위에 점수를 넣지 않음 |
| F01 | 적합 | S02 | 추가 기한 없음 | 해시와 합성 명부. 원본 PNG·JSON은 private-evidence |
| F02 | 미흡 | S02 | 2026-11-06 | 도상훈련과 실제 신고를 구분. 미확인 사고에 72시간을 단정하지 않음 |
| F03 | 적용 제외 | S02 | 추가 기한 없음 | 외부 AI 미연결. 연결하는 변경이 생기면 별도 검토 |
| F04 | 미흡 | S02 | 2026-11-06 | 재점검 적합과 F-03 잔존을 한 상태로 합치지 않음 |

12. F-01 상세

대상: 종료 계정 S05. 열람 대상은 T02 #52020이다. 내부ID는 미확인이다. #52003(id 3)은 S04 정상업무의 다른 티켓이다.

시험 조건: 종료일 2026-09-14 이후 Active 상태. T02 #52020 열람. #52003(id 3)은 이 시험의 대상이 아니다.

재현 절차: 종료 계정으로 일반상담 티켓 열람을 확인하고, Active를 false로 바꾼 뒤 새 로그인을 확인했다.

관측 결과: 종료 후에도 계정이 활성이었고 T02 #52020을 열람했다. 조치 후 새 로그인은 차단되었다. 로그인 후 캡처만으로 입력 계정을 특정하지는 못했다. 기존 세션과 외부 토큰 회수는 미확인이다.

전 증적: E-F01-B01, JSON-F01-B.

E-F01-B01. 공개 경로 evidence/sanitized/E-F01-B01.png. 관측 시각은 파일에 없다. F-01 조치 전 화면. 입력 계정 특정과 기존 세션은 이 화면 밖이다.

원인: 종료일 이후 계정 회수가 늦었다.

업무 영향: 발생 3, 영향 2, 점수 6, 계획. 조치 후 잔여는 발생이 미확인이라 점수를 넣지 않는다.

적용 기준: 법 제29조, 영 제30조 제1항 제2호 가목. ISMS-P 2.5.1 참고. 인증심사가 아니다.

즉시조치: A-01. Active=false. 완료일 2026-10-06. 실행 S01.

근본조치: 종료 계정 점검 반복은 90일 계획에 남아 있다. 이번 실습에서 반복 운영은 하지 않았다.

후 증적: E-F01-A01, JSON-F01-A, JSON-F01-DIFF. diff에는 S05 active True에서 False만 있다.

공개 요약 evidence/sanitized/users-active.csv. 바뀐 값은 S05의 active뿐이다. 세션과 권한은 이 표에 없다.

| 직원ID | active_before | active_after |
| --- | --- | --- |
| S01 | true | true |
| S02 | true | true |
| S03 | true | true |
| S04 | true | true |
| S05 | true | false |
| S06 | true | true |

E-F01-A01. 공개 경로 evidence/sanitized/E-F01-A01.png. 관측 시각은 파일에 없다. F-01 조치 후 화면. 새 로그인 차단만 보여 주고 기존 세션 회수는 확인하지 않는다.

정상업무 검증: 재점검 R-01 적합.

잔여위험: 기존 Sessions 회수는 미확인. Checks C02는 미흡이다. 이 잔여에는 점수를 넣지 않는다.

현재 상태: 조치와 재점검은 완료. C02 미흡과 EX-02는 유지.

13. F-02a 상세

대상: S04, S06의 제한상담 열람.

시험 조건: 제한상담 T11 29번 52028.

재현 절차: 일반상담 계정과 유지보수 계정의 그룹을 확인하고, 제한 티켓 열람 여부를 본 뒤 그룹을 조정했다.

관측 결과: S04와 S06이 T11을 열람했다. 조치 후 S04는 JY-General만, S06의 그룹은 비었다. 후 T11의 대상과 회수 순서는 미확인이다. S06 차단 후 시험과 S03 후 시험은 미확인이다.

전 증적: E-F02-B01, E-F02-B02. E-F02-B02는 S06의 조치 전 증적이다.

E-F02-B01. 공개 경로 evidence/sanitized/E-F02-B01.png. 관측 시각은 파일에 없다. F-02 조치 전 화면. 후 T11의 대상과 순서는 이 화면 밖이다.

원인: 업무에 필요한 범위를 넘는 그룹 소속.

업무 영향: 발생 3, 영향 2, 점수 6, 계획. 대상은 일부 고객 상담이다. 조치 후 잔여는 발생이 미확인이라 점수를 넣지 않는다.

적용 기준: 법 제29조, 영 제30조 제1항 제2호. ISMS-P 2.5.1의 최소권한 참고. 2.5.6 정기 검토는 하지 않았다.

즉시조치: A-02a. S04는 General만. S06은 그룹 없음. S03 Restricted full은 유지. 완료일 2026-10-06. 실행 S01.

근본조치: 수탁 권한 재확인은 90일 계획이며 이번 실습의 연간 실적은 없다. 다음 기한은 2026-11-06이다.

후 증적: E-F02-A01, E-F02-A01b, E-F02-A02. 이 증적으로 후 T11의 대상과 순서가 확인되지는 않는다.

E-F02-A01. 공개 경로 evidence/sanitized/E-F02-A01.png. 관측 시각은 파일에 없다. F-02 조치 후 화면. S06 차단 후 T11 시험은 이 화면으로 확인하지 않는다.

E-F02-A02. 공개 경로 evidence/sanitized/E-F02-A02.png. 관측 시각은 파일에 없다. F-02 조치 후 화면. 직접 주소와 첨부 거부는 이 화면 밖이다.

정상업무 검증: 재점검 R-02a 적합.

잔여위험: 다운로드 사본은 권한 회수만으로 지워지지 않는다. Checks C03과 D02는 미흡이다. 잔여 점수는 넣지 않는다.

현재 상태: 조치와 재점검은 완료. C03과 D02 미흡은 유지.

14. F-02b 상세

대상: 조직 공유를 통한 C01 티켓 열람.

시험 조건: C02가 공유 조직에서 C01의 T01을 열람.

재현 절차: 조직 공유 값을 확인하고, 공유를 아니오로 바꾼 뒤 열람 범위를 다시 보았다.

관측 결과: 공유가 허용된 동안 다른 고객 쪽 계정에서 T01을 볼 수 있었다. 조치 후 확인한 것은 목록 숨김이다. 직접 T01 주소와 첨부 거부는 미확인이다.

전 증적: E-F02-B03.

E-F02-B03. 공개 경로 evidence/sanitized/E-F02-B03.png. 관측 시각은 파일에 없다. F-02b 조치 전 조직 공유 화면.

원인: JY-Lab-Customers 공유가 예였다.

업무 영향: 발생 3, 영향 2, 점수 6, 계획. 조치 후 잔여는 발생이 미확인이라 점수를 넣지 않는다.

적용 기준: 법 제26조 제4항·제5항, 법 제17조·제18조의 목적 외 제공 구분. 그룹사 명칭만으로 제공 근거가 되지 않는다.

즉시조치: A-02b. 공유=아니오. 완료일 2026-10-06. 실행 S01.

근본조치: 위탁과 제3자 제공의 문서 구분은 초기 자료에서 부족하다. Checks B03은 미흡이다. 다음 기한은 2026-11-06이다.

후 증적: E-F02-A03.

E-F02-A03. 공개 경로 evidence/sanitized/E-F02-A03.png. 관측 시각은 파일에 없다. F-02b 조치 후 목록 화면. 직접 주소와 첨부 거부는 미확인이다.

정상업무 검증: 재점검 R-02b 적합.

잔여위험: Checks C04는 미흡이다. 연간 수탁 실적은 없다. 직접 주소와 첨부 거부는 미확인이라 잔여 점수를 넣지 않는다.

현재 상태: 시스템 공유는 해제. C04와 D01 미흡은 유지.

15. F-03 상세

대상: C01 삭제 요청에 해당하는 본인 티켓과 그 밖의 잔존.

시험 조건: 합성 계정 C01. 실제 고객 요청과 실제 메일은 없다.

재현 절차: 자료 보안 미리보기로 본인 티켓을 확인한 뒤 C01, T01, T11을 삭제하고, T12와 T15, 로컬 사본을 다시 확인했다.

관측 결과: 본인 티켓 T01과 T11은 삭제되었다. T12 14번 52014에 삭제 마커가 남았다. 로컬 사본 jy-doc02-copy.txt가 남았다. T15 17번 52017은 보존되었다.

전 증적: E-F03-B01, E-F03-B02, E-F03-B03.

원인: 삭제 버튼이 참조 티켓, 로컬 사본, 백업까지 지우지 않는다.

업무 영향: 발생 3, 영향 3, 점수 9, 우선. 잔여도 9점·우선이다. 백업 잔존은 미확인이라 그 범위에 별도 점수를 넣지 않는다.

적용 기준: 법 제21조 제1항·제2항. ISMS-P 3.4.1 참고. 인증심사가 아니다.

즉시조치: 본인 티켓 삭제까지. T12는 삭제하지 않았다.

근본조치: CR-04와 A-03은 2026-10-06 기한이 지났고 미완료다. 새 목표일과 다음 검토일은 2026-11-06이다. 담당은 S02, 실행은 S01이다. Scheduler 미리보기 1건 없이 T12를 삭제하지 않는다. 완료 화면은 다시 보지 않았다.

후 증적: E-F03-A01, E-F03-A02, E-D03-A01. E02의 증적ID는 E-F03-B01이다.

E-F03-A01. 공개 경로 evidence/sanitized/E-F03-A01.png. 관측 시각은 파일에 없다. F-03 조치 후 화면. 백업 잔존과 복구는 이 화면 밖이다.

E-F03-A02. 공개 경로 evidence/sanitized/E-F03-A02.png. 관측 시각은 파일에 없다. F-03 잔존 화면. 백업 잔존과 복구는 미확인이다.

정상업무 검증: 재점검 R-03 미흡. E02만 본인 티켓 삭제 범위에서 적합이다.

잔여위험: E03, D03, F04는 미흡이다. 백업은 미확인이다.

현재 상태: 본인 티켓 삭제는 확인. 참조와 사본은 증적으로 유지. 조직과 T15는 삭제하지 않았다.

16. 위험평가

가능성 1은 제한된 조건, 2는 일반 업무 실수, 3은 당시 재현이다. 영향 1은 제한된 업무정보, 2는 일부 고객 상담, 3은 다수 고객 또는 권리 침해 가능성이다. 곱은 1, 2, 3, 4, 6, 9만 나온다. 7부터 9는 우선, 4부터 6은 계획, 1부터 3은 관리다.

현재 위험은 F-01, F-02a, F-02b가 각 6점·계획이고 F-03이 9점·우선이다. 조치 후 잔여 중 발생이 미확인인 F-01, F-02a, F-02b에는 점수를 넣지 않는다. F-03 잔여는 9점·우선이다. Findings의 점수 3은 초기 등급으로 남긴다.

17. 개선 Actions

| 조치 | 내용 | 실행일 | 상태 | Checks에 남긴 값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 / CR-01 | S05 Active=false | 2026-10-06 | 완료 | C02 미흡 |
| A-02a / CR-02 | S04 General만, S06 그룹 없음 | 2026-10-06 | 완료 | C03·D02 미흡 |
| A-02b / CR-03 | 조직 공유=아니오 | 2026-10-06 | 완료 | C04 미흡 |
| A-03 / CR-04 | T12 참조와 사본·백업 | 2026-10-06 기한 경과 | 미완료. 새 목표일 2026-11-06. 담당 S02, 실행 S01 | E03·D03 미흡 |

CR-01부터 CR-03은 롤백하지 않았다. 비용은 없다.

문서 보완으로 처리방침 개선본, 수탁 점검표, 교육 1장, 도상훈련, 권리 요청 모의 기록 RR-01을 두었다. 이 문서들은 해당 Checks를 적합으로 바꾸지 않는다.

18. 재점검

R-01, R-02a, R-02b는 적합이다. R-03은 미흡이다.

재점검은 조치 이후의 확인이다. Checks는 처음 발견을 유지한다. E02의 적합은 E03과 D03의 미흡을 덮지 않는다.

19. 잔여위험·예외·미확인

| 항목 | 상태 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| EX-01 / E04 | 미확인 | 백업 복구 실측 안 함 |
| EX-02 / C02 | 미흡 | 기존 Sessions 회수 미확인 |
| EX-03 / T12 | 미흡 | 마커 증적 유지. 미리보기 전 삭제 금지 |
| EX-05 / D03 | 미흡 | jy-doc02-copy.txt 잔존. Git 제외 |
| EX-06 / B04 | 미확인 | 실제 권리 메일 없음. RR-01은 모의 기록 |
| EX-07 / F03 | 적용 제외 | 외부 AI 미연결 |
| F02 | 미흡 | 사고 양식과 실제 신고 없음 |
| D01 | 미흡 | 수탁 연간 실적 없음 |
| D04 | 미흡 | 교육 서명 없음 |
| E01 | 미흡 | 보유기간 문구가 모호 |

Incident 시트에는 INC-01 네 행이 있다. 실제 시각과 모의 경과를 구분했다. 실제 신고와 통지는 하지 않았다.

20. 30/90일 계획

기준 문서는 docs/15-30-90-plan.md다. 기준일은 2026-10-07이다.

30일 안에 문서로 둔 항목은 처리방침 개선본, 수탁 점검표, 교육 1장, 도상훈련, 권리 절차 초안이다. 그 뒤 RR-01 모의 기록을 추가했다. T12 삭제는 30일 안에 강제하지 않는다.

90일 항목인 백업 범위 결정, 수탁 재확인, 종료 계정 반복 점검, 사본 검색 절차, Sessions 확인은 미실시다. P90-07의 Word와 PDF 제출본은 이 확장 본문을 만들기 전에는 없었다. 가이드 PDF를 그 제출본으로 쓰지 않는다.

21. 수행 한계

수행자가 두 역할을 겸했다. 실제 법무 검토, 실제 교육 출석, 실제 수탁 감독, 실제 권리 회신은 없다.

ISO 본문은 보지 않았다. KISA 상세가이드의 기술 항목은 수행하지 않았다. ISMS-P 인증 충족으로 쓰지 않는다. 고시 제4조는 비워 둔다.

2026-10-19에는 Docker Desktop 엔진이 중지되어 Zammad 이미지 태그를 다시 읽지 못했다. 2026-10-08과 2026-10-14의 이미지 기록을 그날의 값으로 남긴다.

Gitleaks는 설치되어 있지 않다. 비밀 검사는 추적 파일에 대한 수동 검색으로 남겼고, 토큰 값은 커밋하지 않았다.

22. 출처 색인

| ID | 문서 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| S-L01 | 개인정보 보호법 제21445호 | 시행 2026-09-11. 확인 2026-10-14 |
| S-L02 | 시행령 제36671호 | 시행 2026-09-11. 확인 2026-10-14 |
| S-L03 | 안전성 확보조치 기준 고시 제2026-9호 | 시행 2026-07-01. 확인 2026-10-14 |
| S-L04 | 처리방침 작성지침 2026.4. | 작성지침. 시행일 없음. 확인 2026-09-21 |
| S-L05 | ISMS-P 인증기준 안내서(2023.11) | 참고 연결. 인증심사 아님 |
| S-L06 | ISO/IEC 27701:2025 | 공개 서지정보. 본문 미확인 |
| S-L07 | KISA 주통기 기술 상세가이드 | 직접 기술 범위 아님 |

확인일과 시행일을 같은 날짜로 적지 않았다.

23. 증적 색인

공개 보고서에는 증적 ID와 보관 위치만 적는다. 원본 PNG와 JSON은 C:\JY-Lab\private-evidence\에만 둔다. 해시 원문은 이 본문에 다시 옮기지 않는다. 2026-10-07 마무리 검토에는 JSON-F01-DIFF와 E-D03-A01 해시가 워크북에 기입되어 있다고 적혀 있다. ENV 해시는 그때 공란 유지가 허용되었고, 2026-10-19에 그 칸을 다시 열지 않았다.

| ID | 내용 |
| --- | --- |
| E-F01-B01, E-F01-A01, JSON-F01-DIFF | F-01 전후. S05 active 변경 |
| E-F02-B01~B03, E-F02-A01, A01b, A02, A03 | F-02 전후 |
| E-F03-B01~B03, E-F03-A01, A02 | F-03. E02는 E-F03-B01 |
| E-D03-A01 | 로컬 사본 잔존 |
| docs/scope.md.txt, docs/data-flow.pdf, docs/interview.md.txt | A01, A03, A04 |
| docs/15-rights-request-simulation.md | RR-01. B04는 미확인 유지 |

24. Git/CI/Release 검증

| 항목 | 2026-10-19 상태 |
| --- | --- |
| 작업 브랜치 | docs/closeout-deliverables-02 |
| 이 보고서 확장 전 푸시 | 949a0bd |
| main | 35b7b85. 태그 v1.0-final |
| 이미 main에 병합된 풀 리퀘스트 | #3부터 #7 |
| 이 보완 브랜치의 Pull Request | 없음 |
| 이 보완 브랜치의 CI | 이 문서에서 확인하지 않음 |
| Release v1.0-final.1 | 없음 |
| Drive 제출 패키지 | 없음 |
| 강제 머지 | 하지 않음 |

다음 순서는 이 본문을 저장한 뒤 Word와 PDF를 만드는 것이다. 그 전에 이 브랜치를 main에 머지하지 않는다.

공개 PNG가 없는 증적ID: E-F02-B02, E-F02-A01b, E-F03-B02, E-F03-B03, E-D03-A01. 원본은 C:\JY-Lab\private-evidence\ 에만 둔다.